|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第八次例会** | | | | | |
| 20：25 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排** | | | | | |
| 1.5h | all | | | | |
| 讨论 | 1. 需求工程项目计划修订 2. 文档约定 3. Wbs图---刘浥 4. 会议约定（通常会议，每日例会，临时会议）--已确定 5. 访谈报告（模板拟定） 6. 修改可行性分析报告（约谈老师，再次确认） 7. 加快项目进度，确认并行任务 8. 敏捷开发了解不够深入 9. 翻转课堂Ppt修改 | | | | |
| 结论 | 及时分配任务，详见拟办事项 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 需求工程项目计划修订（6-10），修订PPT(明晚再次审查) | | | 赵伟宏(审查：陈帆) | | 2018.10.20 |
| 访谈记录文档，会议记录（今日输出），每日例会模板深入了解scrum敏捷模型，安排并行任务，模板文档 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.10.20 |
| 用户文档，项目计划框架模板，调研报告，wbsc初稿 | | | 刘浥(审查：赵伟宏) | | 2018.10.20 |
| 需求工程项目计划修订 (4-5)，界面工具了解（形成对比文档），提交文档格式统一（git上体现） | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.10.20 |
| 需求工程项目计划修订 (1-3) ，甘特图更新，修订PPT(明晚再次审查) | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.10.20 |