****

**渔乐生活APP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[√]草稿  　[ ]正式发布  　[　]正在修改 | **文件标识：** | PRD2018-G07-CCBC |
| **当前版本：** | 0.1.0 |
| **作者：** | 张荣阳 |
| **完成日期：** | 2019-1-06 |

**CCB章程**

**Change Control Board Charter**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 张荣阳 | 张荣阳 | 2019/1/1-2019/1/3 | 起草 |

# CCB章程

**项目名称**： 软件工程系列课程教学辅助网站需求变更管理

**项目执行时间**： 2018年12月25日-2019年1月8日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 张荣阳

**主要干系人**： 郑友璐 | PRD2018 G05组长

赵豪杰 | PRD2018 G06组长

陈栩 | PRD2018助教

陈妍蓝 | PRD2018助教

冯一鸣 | PRD2018助教

**项目描述**


**项目目标**：

由于本项目需求可能出现变更风险，特此成立本CCB委员会（需求变更控制委员会），控制需求的变更对项目带来巨大风险。

**职权范围**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 描述和职责 | 人员 |
| 变更控制委员会主席 | 变更控制委员会主席，如果变更控制委员会未能达成一致，主席通常有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 | 赵豪杰，郑友璐 |
| 变更控制委员会 | 变更控制委员会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更 | 陈栩，陈妍蓝，冯一鸣 |
| 评估者 | 受CCB主席要求负责完成变更影响分析的人 | 张荣阳 |
| 修改者 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 | G07全体成员 |
| 提交者 | 提交新变更请求的人 | G07全体成员 |
| 请求接收者 | 最初接收新提交变更请求的人 | 张荣阳 |
| 验证者 | 验证变更是否已正确实现的人 | G07全体成员 |

**项目工作流程：**

****

**项目授权**：

由项目总经理和CCB委员会主席进行对本阶段授权。

**文件签署**：

对该项目进行审阅并给予批准

CCB成员：陈栩

签字：

2018年 月 日

CCB副主席：赵豪杰

签字：

2018年 月 日

CCB主席：郑友璐

签字：

2018年 月 日

CCB成员：冯一鸣

签字：

2018年 月 日

CCB成员：陈妍蓝

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日