

**渔乐生活APP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文件状态：**  **[√]草稿**  **[　]正式发布**  **[ ]正在修改** | **文件标识：** | **PRD2018-G07-PC** |
| **当前版本：** | **0.3.2** |
| **作者：** | **赵伟宏，刘浥** |
| **完成日期：** | **2018-12-2** |

**项目章程**

**Project Charter**

版 本 历 史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 协助者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 赵伟宏 | 刘浥 | 2018/10/20-2018/10/20 | 起草 |
| 0.2.0 | 赵伟宏 | 张荣阳 | 2018/10/26-2018/10/26 | 根据PMBOK添加项目名称项目背景，项目目的，项目目标（时间目标，可交付成果）项目干系人，项目审批要求，项目退出标准等内容， |
| 0.3.0 | 赵伟宏 | 张荣阳 | 2018/11/11-2018/11/11 | 添加项目发起人签名 |
| 0.3.1 | 赵伟宏 | 张荣阳 | 2018/11/23-2018/11/23 | 更改项目背景描述 |
| 0.3.2 | 赵伟宏 | 张荣阳 | 2018/12/2-2018/12/2 | 更新里程碑内容（需求工程专用） |

1. 项目概述：

## 项目名称：

渔乐生活APP

## 项目背景：

对于广大钓鱼发烧友们来说，现在的一些钓鱼类app虽然在慢慢进步，但其浓浓的商业气息使得它过于关注大部分人的需求，它们拥有着各种各样的功能反而缺少了一些钓鱼发烧友们真正在意和需要的部分：快速发现钓点，查询钓点天气和附近渔具店、农贸市场，发起约钓，分享渔获和钓鱼心得。好不容易遇到的知心钓友再难联系，钓到大鱼的快乐无人分享，这无疑是钓友们最不愿见到的。因此我们的老师提出了“渔乐生活”这一项目，让钓友们一键查看钓点情况，随时随地与朋友相约。

## 项目目的：

为热爱钓鱼的朋友们设计一款属于他们呢自己的软件，让热爱钓鱼的渔友也能有一个自己的社交圈，能够在这款APP中互相交流、分享收获、共同出行、查出附近的能钓鱼的地点、查找出附近在钓鱼的渔友等，为渔友提供一个方便的平台。

## 用户：

全体正在学习软件工程课程的学生，教授软件工程课程的老师，以及其他潜在的对软件工程课程感兴趣的同学。

1. 项目目标：

## 时间目标：

本项目要求于2018年9月19日开始，于2019年1月15日结束。项目的结束以正式发布项目结项通知的日期为准。

## 可交付的成果：

本项目要求最终交付如下的成果：

项目应于2019年1月15日前提交。由杨枨老师负责组织评审，须满足的质量要求为：高保真界面原型，代码设计部分实现。

1. 总体里程碑进度计划：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 里程碑 | 需提交文件 | 里程碑时间 | 负责人 |
| M0 | 项目可行性报告,需求工程计划-初步 | 2018.10.10 | 张，陈，刘 |
| M1 | 项目章程、项目总体计划 | 2018.10.20 | 赵，刘/张，陈 |
| M2 | 质量保证计划 | 2018.10.27 | 陈，林 |
| M3 | 需求工程计划-成稿+评审 | 2018.10.27 | 张 |
| M4 | 软件需求规格说明书 | / | 赵 |
| M5 | 软件需求变更文档 | / | 林 |
| M8 | 项目总结报告 | 2019.01.15 | All |

1. 关键相关方名单：

## 项目团队成员名单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **联系电话** | **邮箱** | **地址** |
| 张荣阳 | 组长 | 13372536516 | 31601376@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-608 |
| 赵伟宏 | 组员 | 13588151048 | 31601378@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-608 |
| 林翼力 | 组员 | 13588759320 | 31601355@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-603 |
| 刘浥 | 组员 | 13588742787 | 31601356@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-603 |
| 陈帆 | 组员 | 17195864903 | 31601345@stu.zucc.edu.cn | 弘毅1-524 |

## 项目利害关系者名单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **角色** | **联系电话** | **邮箱** | **地址** |
| 杨枨 | 发起人/用户 | 13357102333 | [yangc@zucc.edu.cn](mailto:yangc@zucc.edu.cn) | 理四504 |
| 侯宏仑 | 发起人/用户 | 13071858629 | [houhl@zucc.edu.cn](mailto:houhl@zucc.edu.cn) | 理四501 |

1. 项目审批要求：

由2.2的可交付成果及需求工程项目收尾-2018.doc评价项目成果。

由杨枨老师，侯宏仑老师对项目成功下结论。

由杨枨老师，侯宏仑老师来签署项目结束。

1. 项目退出标准：

在最终评审结束后可关闭项目。

1. 委派的项目经理及其职责和职权：

项目经理：张荣阳

职责和职权：对项目完全管理与负责。

1. 发起人或其他批准项目章程的人员的姓名和职权：

发起人：侯宏仑

发起人：杨枨

职权：核心用户，项目审批

1. 项目授权：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

1. 文件签署：

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日