|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第七次例会** | | | | | |
| 17：20 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排** | | | | | |
| 1.5h | all | | | | |
| 讨论 | 1. 需求工程项目计划修订 2. 文档约定 3. Wbs图 4. 会议约定（通常会议，每日例会，临时会议） 5. Git提交自动发送邮件（待定） 6. 访谈报告（约谈老师） 7. 再考虑界面工具 8. 修改可行性分析报告（约谈老师，再次确认） 9. 加快项目进度，确认并行任务 10. 用户文档整合 11. 标志侵权问题 12. 目前所有文档存在问题（参考文献不详细） 13. 参考文献缺少课本 14. 项目计划obs图修改 15. 里程碑缺少时间 16. 敏捷开发了解不够深入 17. 总的项目计划（） 18. 翻转课堂Ppt修改 | | | | |
| 结论 | 及时分配任务，详见拟办事项 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 需求工程项目计划修订（6-10），修订PPT(明晚审查) | | | 赵伟宏(审查：陈帆) | | 2018.10.20 |
| 访谈记录文档，会议记录（今日输出），每日例会模板，阅读任务分配，深入了解scrum敏捷模型，安排并行任务，模板文档，审查制度完善 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.10.20 |
| 用户文档，项目计划框架模板，调研报告，虚拟机环境配置 | | | 刘浥(审查：赵伟宏) | | 2018.10.20 |
| 需求工程项目计划修订 (4-5)，界面工具了解（形成对比文档），提交文档格式统一（git上体现） | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.10.20 |
| 需求工程项目计划修订 (1-3) ，甘特图更新，修订PPT(明晚审查) | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.10.20 |