|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十一次例会** | | | | | |
| 20：30 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.0h | all | | | | |
| 讨论 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（需要完善） 2. 并行任务整理检查（需要完善） 3. 项目总体计划修订（未完成） 4. 软件开发计划修订（需要完善） 5. QA计划形成（未完成） 6. 新的翻转课堂ppt（未完成） 7. 问问题时候注意事项（未完成） 8. 上一次翻转课堂PPT修订（已完成） 9. 审查制度完善，以及绩效评定制定（已完成） 10. Uml工具初步确定（RSA） | | | | |
| 结论 | 此次会议主要检查任务以及新增任务（备注新增任务于周一晚上前审查完并提交） | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 需求工程项目计划修订（需要完善） ，软件开发计划修订（需要完善），上一次翻转课堂PPT修订（已完成） | | | 赵伟宏(审查：刘浥) | | 2018.10.27 |
| 需求工程项目计划修订以及评审PPT（需要完善），审查制度完善（已完成），以及绩效评定制度（已完成），会议纪要提交（已完成） | | | 张荣阳（总查，审查：陈帆） | | 2018.10.27 |
| 需求工程项目计划修订以及评审PPT（未完成），上一次翻转课堂PPT修订（已完成），wbs修订，新增采购管理计划，成本管理计划 | | | 刘浥(审查：赵伟宏) | | 2018.10.27 |
| QA计划形成（未完成），新的翻转课堂ppt（未完成），界面原型（未完成），新增项目范围管理，沟通人力资源 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.10.27 |
| 项目总体计划修订（未完成），QA计划形成（未完成），新的翻转课堂ppt，新增沟通管理 | | | 林翼力(审查：赵伟宏) | | 2018.10.27 |