|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十二次例会** | | | | | |
| 20：30 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.0h | all | | | | |
| 讨论 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善） 2. 并行任务整理检查（针对实际情况） 3. 项目总体计划修订（针对实际情况） 4. 软件开发计划修订（针对实际情况） 5. QA计划修订（针对实际情况） 6. 新的翻转课堂ppt（未完成） 7. 问问题时候注意事项（未完成） 8. 上一次翻转课堂PPT修订（未完成） 9. 审查制度完善，以及绩效评定制定（已完成） 10. Uml工具已经确定部署（RSA） 11. 可行性分析报告修订（缺少对比方案） 12. 配置管理文档 13. 评审制度参与任务考核 | | | | |
| 结论 | 详见讨论 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 需求工程项目计划修订 ，软件开发计划修订，新的翻转课堂PPT制作，检查子计划与项目计划是否对应 | | | 赵伟宏(审查：张荣阳) | | 2018.11.3 |
| 需求工程项目计划修订以及评审PPT，会议纪要提交，新的翻转课堂PPT制作 | | | 张荣阳（总查，审查：林翼力） | | 2018.11.3 |
| 需求工程项目计划修订以及评审PPT，wbs修订，修订采购管理计划，成本管理计划，可行性分析报告，配置管理文档单独提出 | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.11.3 |
| 项目总体计划修订，QA计划修订，已经评审的翻转课堂ppt修订，界面原型（2018-11-2看初版），修改项目范围管理，沟通人力资源 | | | 陈帆(审查：赵伟宏) | | 2018.11.3 |
| 项目总体计划修订，QA计划修订，已经评审的翻转课堂ppt修订，新增沟通管理 | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.11.3 |