|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十四次例会** | | | | | |
| 20：30 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.0h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善） 2. 需求工程标题PPT修改 3. 项目章程尾部修改 4. Swot分析 5. 对比方案 6. 全平台app 7. 子计划补全 8. 项目范围管理 9. Obs图（适应环境，需求，管理） 10. 干系人管理 11. Wbs图修整(uml,项目收尾，变更管理) 12. 风险管理计划可以在详细 13. 绩效评价，再修订 14. 会议文档增加上次任务检查 15. 参考文献（评审PPT的待完善，补全） 16. 甘特图，网络图，里程碑，依赖关系，时间定义，任务说明 17. 界面原型 18. 后端数据库设计 | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：评审PPT基本完成，缺少细节修改；翻转课堂PPT细节修订（本周三讲评后发现的问题）  赵伟宏：翻转课堂PPT细节修订  刘浥：可行性分析报告备选方案，  陈帆：界面原型修改，墨刀工具讲解，obs图  林翼力：无 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间（晚8点以前） |
| 翻转课堂PPT修订，git权限研究，项目章程尾部修改，后端数据库设计，Swot分析 | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.11.10 |
| 需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善），翻转课堂PPT，风险管理计划修订，会议文档增加上次任务检查，绩效评价，界面原型 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.11.10 |
| Wbs图修整(uml,项目收尾，变更管理)，需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善），对比方案，全平台app | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.11.10 |
| Obs图（适应环境，需求，管理），项目范围管理（针对今天的课程），界面原型 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.11.10 |
| 甘特图，网络图，里程碑，依赖关系，时间定义，任务说明，界面原型 | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.11.10 |