|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十五次例会** | | | | | |
| 20：00 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力（未到），刘浥 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 0.8h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（修缮） 2. 风险管理缺少对开会迟到相关说明以及邮件发送未说明确（针对上周小组作业发送邮件情况，组长首先自我检讨） 3. 界面原型存在的问题 | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：【需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善），翻转课堂PPT，风险管理计划修订，会议文档增加上次任务检查，绩效评价，界面原型】（已完成），界面缺少点赞成功状态，缺少美观  赵伟宏：【翻转课堂PPT修订，git权限研究，项目章程尾部修改，后端数据库设计，Swot分析】（已完成），加载页面不全  刘浥：【Wbs图修整(uml,项目收尾，变更管理)，需求工程项目计划修订以及评审PPT（继续完善），对比方案，全平台app（未体现）】（基本完成）  陈帆：【Obs图（适应环境，需求，管理），项目范围管理（针对今天的课程）（叽叽歪歪的，找一大堆理由不想完成），界面原型】（存在未完成任务）  林翼力：【甘特图，网络图，里程碑，依赖关系，时间定义，任务说明，界面原型】（基本完成） | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间（晚8点以前） |
| 加载页面完善 | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.11.20 |
| 动态页面完善，提交会议纪要，更新明细支出 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.11.20 |
| 登录注册页面完善 | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.11.20 |
| 钓点页面完善 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.11.20 |
| 聊天消息页面完善 | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.11.20 |