|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十六次例会** | | | | | |
| 20：30 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.5h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（修缮） 2. 需求工程详细修订详见拟办事项 3. 用户分类，访谈（钱江市场） | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：已完成  赵伟宏：已完成  刘浥：已完成  陈帆：已完成  林翼力：已完成 | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间（晚6点以前） |
| 1.项目背景全修订；2.配置流程图；3.完善对比方案的swot分析；4.沟通管理计划 | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.11.23 |
| 1.风险管理计划以及风险跟踪；2.修订PPT（总控）；3..质量管理计划（ppqc检查表）；4.会议纪要；5.绩效评价 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.11.23 |
| 1.干系人修订,注意多处统一（人力）；2.PPT修订，添加参考文献标注；3.完善对比方案的swot分析;4.wbs添加输入输出 | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.11.23 |
| 1.项目范围管理修订；2.成本管理；3.复查需求工程项目计划及总计划；4.人员分组表，培训计划； | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.11.23 |
| 1.甘特图大改；2.采购管理；3.复查需求工程项目计划以及总计划 | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.11.23 |