|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第十九次例会** | | | | | |
| 20：00 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力（缺席，会后补签），刘浥，张荣阳 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 0.75h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1. 需求工程项目计划修订以及评审PPT（完善，针对评审，然后做好复评的准备） 2. 需求工程详细修订详见拟办事项 3. 用户分类，访谈 4. 反思需求工程评审出现的问题 5. 接下来安排（预计周二约谈杨枨老师，作为用户代表，正式的） | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：1.反思问题（评审）2.需求工程计划修订3.风险管理计划修订4.质量管理计划修订5.绩效评价6.会议记录  赵伟宏：1.反思问题（评审）2.项目章程分离3.ISO模板4.人力资源管理计划修订  刘浥：1.反思问题（评审）2.评审PPT修缮3.沟通管理计划修订4.可行性分析报告  陈帆：1.反思问题（评审）2.用户分类3.项目范围管理计划修订4.成本管理计划5.会议录音6.每日例会加入录音  林翼力：1.反思问题（评审）2.邀请函以及用户访谈，问题设计3.配置管理计划修订4.采购管理计划修订5.甘特图修订 | | | | |
| 拟办事项（本次会议以后的任务） | | | 负责人 | | 截止时间（晚6点以前） |
| 1.总计划框架修订 | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.12.6 |
| 1.组内章程2.总计划内容补充 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.12.6 |
| 1.总计划wbs修订 | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.12.6 |
| 1.总计划obs修订 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.12.6 |
| 1.访谈问题设计2.邀请函（分类） | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.12.6 |
| 下周计划 | 1.于明日体现  2.  3.  4.  5.  6. | | | | |