|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第二十次例会** | | | | | |
| 20：00 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥，张荣阳 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.5h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1.访谈问题设计-审查  2.邀请函（分类）审查  3.安排本周任务初步  4.规划下周任务  5.访谈杨枨老师的时候（作为代表用户），附带提问管理员问题 | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：1.组内章程（未完成）2.总计划内容补充  发现问题：1.干系人管理2.时间管理----完善以及单独提出子计划  赵伟宏：1.总计划框架修订  刘浥：1.总计划wbs修订（未完成）  陈帆：1.总计划obs修订（未完成）  林翼力：1.访谈问题设计2.邀请函（分类） | | | | |
| 拟办事项（本次会议以后的任务） | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 1.SRS框架建立2.附录C:er图部分3.访谈游客张嘉诚（访谈报告以及录音） | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.12.8 |
| 1.SRS介绍编写（1）2.质量属性（9）3.访谈间接用户赵豪杰（访谈报告以及录音）4.组内章程（审查制度试行版）【优先级降低】 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.12.8 |
| 1.SRS数据字典（4）2.外部接口需求（8）3.注册用户用例（6）4.上次任务补上，干系人管理子计划（单独提出）【附：总计划修订完，需求工程计划相应部分更新】 | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.12.8 |
| 1.SRS总述（2）2.附录B：分析模型3.管理员用例（5）4..上次任务补上，时间管理子计划（单独提出）【附：总计划修订完，需求工程计划相应部分更新】 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.12.8 |
| 1.SRS系统特性（3）2.附录C：数据字典3.游客用例（7）4.修改访谈问题和邀请函（分类） | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.12.8 |
| 下周计划 | 1.界面原型合并（目前安卓端以及所有功能完善）  2.制作苹果端的界面原型  3.qfd  4.对话框图  5.用例图时序图部署图  6.安排JAD会议  7.优先级排序 | | | | |