|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第二十六次例会（常规会议）** | | | | | |
| 20：20 | | 弘毅1-608 | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥，张荣阳 | | | | |
| **本周安排等等** | | | | | |
| 1.0h | all | | | | |
| 本次会议内容 | 1.安排本周任务初步  2.规划下周任务  3.管理员界面原型讨论以及制作 | | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：1注册用户测试用例（基本完成）2.注册用户用例（基本完成）3.对话框图（差一半）4.时序图（完成）  赵伟宏：1.完善ppt2.管理员srs（未完成）3.管理员界面4.部署图（未完成）5.对话框图（未完成）  刘浥：1.完善ppt2.管理员srs（未完成）3.管理员界面4.部署图（未完成）5.对话框图（未完成）  陈帆：1.界面原型（未完成）  林翼力：1.游客用例2.用例图（未完成） | | | | |
| 拟办事项（本次会议以后的任务） | | | 负责人 | | 截止时间（晚8点截止） |
| 1.管理员srs，界面以及部署图，对话框图（管理员部分） | | | 赵伟宏(审查：林翼力) | | 2018.12.30 |
| 1注册用户的对话框图继续完成 | | | 张荣阳（总查，审查：赵伟宏） | | 2018.12.30 |
| 1.管理员测试用例，界面以及部署图，对话框图（管理员部分） | | | 刘浥(审查：陈帆) | | 2018.12.30 |
| 1.界面原型继续完善 | | | 陈帆(审查：林翼力) | | 2018.12.30 |
| 1.游客用例以及用例图（游客部分） | | | 林翼力(审查：刘浥) | | 2018.12.30 |
| 下周计划 | 1.界面原型合并（细化）  2.制作苹果端的界面原型  3.qfd  4.用例图时序图部署图  5.安排JAD会议  6.优先级排序 | | | | |