|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目SRS评审内部评审会议** | | | |
| 20：00 | | 理四4楼 |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥，张荣阳 | | |
| **本周安排等等** | | | |
| 2.5h | all | | |
| 本次会议内容 | 1. SRS评审内部会议 2. 需求变更问题 3. 绩效评价 4. 未来计划安排 | | |
| SRS评审出现的问题： | 1. VS文档（目标欠缺，不够完整）-张荣阳负责完善 2. 鱼骨图（更新内容未体现，加上原来还有欠缺）-刘浥，陈帆负责 3. 管理员名字错误 4. 邀请确认邮件未体现完整（管理员，游客）-林翼力，赵伟宏，刘浥负责 5. 界面原型完善（用户端，管理员端）-陈帆，刘浥，赵伟宏负责 6. 用例文档（缺少）-赵伟宏负责 7. QFD（权重未体现，汇总）-林翼力负责 8. JAD会议（冲突问题+不完整）-林翼力负责 9. 数据字典（有更新）-刘浥负责 10. ER图（缺少）-赵伟宏负责 11. 运行环境（未找杨枨老师确认）-张荣阳负责 12. 用户获取需求（未统计，访谈记录没有体现）-陈帆负责 13. 用户手册（不完整）-林翼力负责 14. 用例的文档模板问题-赵伟宏，林翼力负责 15. 内部评审会议-张荣阳负责 16. DM-张荣阳负责确认 17. 管理员确认记录，以及找管理员代表再次确认-刘浥负责 | | |