|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **G07小组项目第三十次例会（常规会议）** | | | | |
| 20：30 | | 弘毅608 | | |
| 会议召集者 | 张荣阳 | | | |
| 主持人 | 张荣阳 | | | |
| 记录者 | 张荣阳 | | | |
| 与会者 | 陈帆，赵伟宏，林翼力，刘浥，张荣阳 | | | |
| **本周安排等等** | | | | |
| 2.0h | all | | | |
| 本次会议内容 | 1.解决组内内部矛盾  2.安排本周任务  3.安排最终任务  4.SRS评审反省更改，需求变更反省更改以及最后冲刺安排 | | | |
| 上次会议安排任务情况（未提及为已经完成基本上无问题）： | 张荣阳：1.需求变更文档；2.注册用户打分表（QFD）以及客户的；3.会议纪要；4.需求变更（完善）并提交(关于SRS评审问题，故将相关任务转移)  赵伟宏：1.管理员srs，界面以及部署图，对话框图（管理员部分）（继续完成）；2.安装部署计划；3.合并文档；4.用例文档  刘浥：1.管理员测试用例，界面以及对话框图（管理员部分）；2.系统维护计划；（未完成）3.用例文档  陈帆：1.界面原型继续完善；2.测试计划；（有问题，会上解决）  林翼力：1.游客用例以及用例图（游客部分）（继续完成）2.QFD汇总；3.游客QFD；4.培训计划；5.用例文档（有问题） | | | |
| 拟办事项（本次会议以后的任务） | | | 负责人 | 截止时间（晚6点截止） |
| 1.ER图；2.合并文档；3.用例文档；4.注册用户用例以及测试用例（加分项）5.个人总结 | | | 赵伟宏 | 2019.1.13 |
| 1. 需求变更文档（完善）；2.会议纪要；3.设计绩效评价方案（并初步打分）；4.所有文档审核；5.个人总结；6.项目总结；7.CCB变更说明 | | | 张荣阳 | 2019.1.13 |
| 1.数据字典；2.软件概要设计说明（加分项）；3.管理员界面最终确认；4.管理员用例以及测试用例；5.个人总结 | | | 刘浥 | 2019.1.13 |
| 1.界面原型继续完善；2.测试计划；3.最终评审PPT制定（加分项）；4.个人总结 | | | 陈帆 | 2019.1.13 |
| 1.甘特图；2.QFD汇总；3.SRS评审修改；4.用例文档；5.项目计划以及需求工程计划等子计划；6.个人总结 | | | 林翼力 | 2019.1.13 |
| 下周计划 | 1.总结冲刺阶段 | | | |