**软件工程系列课程教学辅助网站**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[√]草稿  　[　]正式发布  　[　]正在修改 | **文件标识：** | PRD-2017-G01-PC |
| **当前版本：** | 1.0.0 |
| **作者：** | 胡子阳，徐洁岑，何圳青，陈哲凡，吴苏琪 |
| **完成日期：** | 2017-10-22 |

**项目章程**

**Project Charter**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 胡子阳 | 胡子阳，徐洁岑，何圳青，陈哲凡，吴苏琪 | 2017/10/16-2017/10/17 | 起草 |
| 1.0.0 | 何圳青 | 何圳青，胡子阳 | 2017/10/21-2017/10/22 | 发行 |

# 项目章程

**项目名称**： 软件工程系列课程教学辅助网站

**项目执行时间**： 2017年9月25日-2018年1月31日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 胡子阳

**开发团队**： PRD-2017-G01（胡子阳、陈哲凡、吴苏琪、何圳青、徐洁岑）

**用户：** 全体正在学习软件工程课程的学生，教授软件工程课程的老师，以及其他潜在的对软件工程课程感兴趣的同学。

**项目描述**

**项目目标**：

项目旨在完成“软件工程系列课程教学辅助网站”项目各种必要性文档编写，合理安排各成员的工作，听取指导老师以及各种用户的意见和建议，总结归纳，完成各个阶段的文档编写。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑** | **需提交文件** | **负责人** |
| M0 | 项目可行性报告 | 胡子阳 |
| M1 | 项目章程、项目总体计划、  需求工程计划-初步 | 胡子阳 |
| M2 | 质量保证计划 | 何圳青 |
| M3 | 需求工程计划-成稿+评审 | 吴苏琪 |
| M4 | 软件需求规格说明书 | 吴苏琪 |
| M5 | 软件需求变更文档、  系统设计与实现计划 | 陈哲凡 |
| M6 | 软件概要设计说明 | 陈哲凡 |
| M7 | 测试计划、安装部署计划  培训计划、系统维护计划 | 徐洁岑 |
| M8 | 项目总结报告 | 何圳青 |

**阶段性内容**：

**项目授权**：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署**：

项目经理：胡子阳

签字：

2017年 月 日

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2017年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2017年 月 日