****

**渔乐生活APP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  　[√]草稿  　[　]正式发布  　[　]正在修改 | **文件标识：** | PRD-2018-G07-PC |
| **当前版本：** | 0.1.0 |
| **作者：** | 赵伟宏，刘浥 |
| **完成日期：** | 2018-10-20 |

**项目章程**

**Project Charter**

**版 本 历 史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **作者** | **协助者** | **起止日期** | **备注** |
| 0.1.0 | 赵伟宏 | 刘浥 | 2018/10/20-2018/10/20 | 起草 |

# 项目章程

**项目名称**： 渔乐生活APP

**项目执行时间**： 2018年9月19日-2019年1月15日

**发起人兼客户**： 杨枨老师、侯宏仑老师

**项目经理**： 张荣阳

**开发团队**： PRD-2018-G07（张荣阳，赵伟宏，林翼力，刘浥，陈帆）

**用户：** 软件项目需求管理老师杨枨老师，项目管理课程老师侯宏仑老师，学习课程的学生，感兴趣的渔友

**项目描述**

**项目目标**：

设计出一款能让渔友使用的app，他们能通过查看附近相关的钓点来前往钓鱼，也能通过附近的钓友来进行共同钓鱼，能通过加好友来进行聊天，然后在渔友圈进行分享自己的动态，包括钓点、收获等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **里程碑** | **需提交文件** | **负责人** |
| M0 | 项目可行性报告,需求工程计划-初步 | 张，陈，刘 |
| M1 | 项目章程、项目总体计划 | 赵，刘/张，陈 |
| M2 | 质量保证计划 | TBD |
| M3 | 需求工程计划-成稿+评审 | TBD |
| M4 | 软件需求规格说明书 | TBD |
| M5 | 软件需求变更文档、  系统设计与实现计划 | TBD |
| M6 | 软件概要设计说明 | TBD |
| M7 | 测试计划、安装部署计划  培训计划、系统维护计划 | TBD |
| M8 | 项目总结报告 | TBD |

**阶段性内容**：

**项目授权**：

本项目由侯宏仑老师发起，由杨枨老师、侯宏仑老师对项目经理进行授权，并由杨枨老师和侯宏仑老师对本项目各阶段进行验收评审。

**文件签署**：

项目经理：张荣阳

签字：

2018年 月 日

对该项目进行审阅并给予批准

发起人：侯宏仑

签字：

2018年 月 日

发起人：杨枨

签字：

2018年 月 日